PORTARIA SG/MPF N.º 278, DE 10 DE MARÇO DE 2014

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23, inciso I, da Portaria PGR/MPF nº 591, de 20/11/2008, e o art. 3º da Portaria PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.001092/2014-01, resolve:
Art. 1º Autorizar a realização do projeto “Processo Eletrônico - Fase 2”, sob o código P0008.2, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.
Art. 2º Designar os seguintes servidores para compor a equipe do projeto:
I - THIAGO MEDEIROS ROCHA, matrícula nº 18261;
II - RODRIGO CARVALHO BENEVIDES, matrícula nº 6693;
III - CARLOS ALVARENGA DO NASCIMENTO, matrícula nº 17616;
IV - CARLOS AUGUSTO AZEVEDO, matrícula nº 22839;
V - LEANDRO ENGLER BOCON, matrícula nº 13605;
VI - LUANA DOBGINSKI SILVA, matrícula nº 22052;
VII - LUIS OTÁVIO DE COLLA FURQUIM, matrícula nº 12338;
VIII - RAFAEL GOMES SASAKI, matricula nº 14607;
IX - ROGÉRIO REIS BATISTA, matrícula nº 17759; e
X - VIVIANE MARTINS BARCELOS FALCÃO, matrícula nº 16469.
Parágrafo único. Designar o servidor THIAGO MEDEIROS ROCHA como Gerente do projeto e RODRIGO CARVALHO BENEVIDES como Gerente Substituto.
Art. 3º Autorizar o pagamento de gratificação de projeto aos analistas constantes da tabela abaixo, não ocupantes de função de confiança ou cargo em comissão, conforme cronograma apresentado, desde que atendidos os demais requisitos delineados nas Portarias PGR/MPU nº 291, de 12/6/2007, e PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011.

Matrícula	Nome	Cronograma
17616	Carlos Alvarenga do Nascimento	10/2 a 10/6/2014
22839	Carlos Augusto Azevedo	10/2 a 10/6/2014
6693	Rodrigo Carvalho Benevides	10/2 a 10/6/2014
12338	Luis Otávio de Colla Furquim	10/2 a 12/5/2014
22052	Luana Dobginski Silva	10/5 a 10/6/2014
14607	Rafael Gomes Sasaki	11/3 a 10/5/2014

Art. 4º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para apresentação do Plano de Projeto.
§ 1º O pagamento da gratificação de projeto somente será efetivado após homologação do Plano de Projeto e respectivo registro do escopo, cronograma, custos e envio dos documentos para o Sistema Channel.
§ 2º Caso o Plano de Projeto não seja apresentado no prazo estabelecido no caput, ficará sem efeito esta Portaria, devendo o Gerente do projeto apresentar justificativa por escrito, se for o caso, para concessão de nova autorização.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO PINTO CARDOSO NETO

Publicada no DMPF-e de 11/03/2014, n. 46, Administrativo, p. 1.

Anexo da Portaria SG/MPF nº 278/2014

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Histórico de versões
Versão	Data	Descrição	Autor
1	19/02/2014	Elaboração do TAP	Thiago Medeiros Rocha
..

Título do Projeto / Sigla (nome reduzido):	Processo Eletrônico - Fase 2
Patrocinador:	Dra. Maria Caetana Cintra Santos (Coordenadora da Comissão Nacional de Implementação do Processo Eletrônico - CNIPE)
Unidade demandante:	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Gerente do projeto:	Thiago Medeiros Rocha
Email:	thiagorocha@pgr.mpf.gov.br		Telefone	(61) 3105-5978
Equipe do projeto (indicação):	Rodrigo Benevides, PGR/Stic/SUBSC, rodrigo@pgr.mpf.gov.br; / Carlos Alvarenga do Nascimento, PGR/STIC/SUBSINE, carlosn@mpf.gov.br; / Carlos Augusto Azevedo, Stic/SUBSC, cazevedo@pgr.mpf.gov.br; / Leandro Engler Bocon, PR-PR/SE/COINF/NUSS, leandrobocon@prpr.mpf.gov.br; / Luana Dobginski Silva, PR-PR/SE/COINF/NUSS, luanasilva@prpr.mpf.gov.br; / Luis Otávio de Colla Furquim, PRRS/COINF/NUSS, vuco@prrs.mpf.gov.br; / Rafael Gomes Sasaki, PR-PR/SE/COINF/NUSS, rafaelsasaki@pgr.mpf.gov.br; / Rogério Reis Batista, PGR/Stic/SUBSC, rogerior@pgr.mpf.gov.br; / Viviane Martins Barcelos Falcão, PGR/GABPGR/CHEFIA, vivianeb@pgr.mpf.gov.br.
Unidades envolvidas:	No âmbito do Ministério Público Federal, participarão as seguintes unidades: PR/ES, PRR2, PR-PR e a PGR, em especial a SEJUD e a STIC. / No âmbito da Justiça Federal e dos Tribunais Superiores, participarão o TRF2, TRF4 e o STJ.

Escopo: / O projeto em voga tem como principal meta a inclusão do Ministério Público Federal - MPF no mundo processual digital. Tal objetivo caminha junto às demandas do Poder Judiciário, vinculando a atuação de implantação do MPF às iniciativas daquele órgão. / Destarte a priori, está prevista a implantação da comunicação via webservice entre os sistemas do Poder Judiciário com o Sistema Único na PR/ES, PRR 2ª Região e PR/PR. Essa comunicação proporcionará não somente a abertura de processos enviados para o MPF como também a visualização das íntegras que formam o processo. / Com relação ao trabalho que será desenvolvido entre a PGR e o STJ, consiste na continuação do trabalho que foi realizado na fase 1 do projeto Processo Eletrônico e se refere à implementação do peticionamento inicial via sistema GAP, considerando o disposto na Resolução STJ nº 14/2013, que estipula o peticionamento naquele tribunal exclusivamente por meio eletrônico. / O Sistema Único sofrerá alterações que visam a adaptação para a realidade do processo eletrônico. As funcionalidades propostas para essa fase são a assinatura eletrônica das íntegras dos documentos no sistema e envio eletrônico das manifestações para a Justiça Federal. / A visualização do processo eletrônico tem sido alvo constante de estudos pela equipe do projeto Processo Eletrônico. Será desenvolvida ainda nessa fase do projeto portabilidade para permitir a visualização do processo eletrônico em dispositivos móveis.
Não-escopo: / Contagem do prazo processual via Sistema Único; / Recebimento dos processos eletrônicos do STJ; / Assinatura digital de todos os expedientes no Sistema Único; / Expedição de dispositivos criptográficos aos usuários do Sistema Único, bem como cadastramento e acompanhamento do processo de expedição da assinatura digital junto ao SERASA; / Treinamento dos usuários do Sistema Único para a utilização das novas funcionalidades; / Suporte à visualização dos processos eletrônicos em qualquer dispositivos móveis;

Vinculação com o Planejamento Estratégico: / A utilização deste sistema eletrônico, contribuirá para: / a atuação de forma integrada, coordenada e regionalizada do MPF; / aperfeiçoar a atuação judicial; / proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentável; / aperfeiçoar a estrutura para uma atuação institucional eficiente e segura; / assegurar a transparência e qualidade do gasto e da gestão orçamentária; / prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégia do MPF; / implementar o processo de gestão do conhecimento; / Enfim, colaborará para o cumprimento de grande parte dos objetivos estratégicos traçados pelo MPF.
Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo: / - Projeto do Sistema Único; e / - Projeto Socioambiental.
Previsão de duração:		4 meses
Previsão de início:		10/02/2014
Previsão de conclusão:		10/06/2014
Estimativa de custo		R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)